Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán

Izcalli, denominado OPERAGUA Izcalli O.P.D.M.

PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO

EN RESULTADOS MUNICIPAL

P B R M 2026

Informe Trimestral de Seguimiento Programático

2° TRIMESTRE

2026

Secretaría Técnica

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)

Í N D I C E

Presentación........................................................................................................................ 3

Metodología........................................................................................................................ 5

Resultados del Seguimiento Programático...................................................................... 7

Valoración Estandarizada de Cumplimiento................................................................ 17

Resumen por Dependencia y Resultado General....................................................... 20

PRESENTACIÓN:

El 24 de febrero del año 2026, el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA Izcalli O.P.D.M., aprobó en la primera sesión extraordinaria del Consejo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M., como parte del paquete presupuestal que operaría durante el Ejercicio Fiscal 2026.

En el marco de dicho proceso, la Secretaría Técnica a través de la UIPPE, integró el Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), instrumento que contiene el conjunto de metas e indicadores correspondientes a cada una de las direcciones del Organismo, así como de sus unidades administrativas, establecidas en 6 formatos programáticos básicos:

❖	PbRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto:  Permite identificar la corresponsabilidad de las dependencias generales y auxiliares (unidades administrativas) en la ejecución de programas presupuestarios a nivel de proyecto.

❖	PbRM-01b Descripción del Programa presupuestario: Integra un análisis FODA que permite identificar la situación real del entorno del programa presupuestario.

❖	PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto: Establece las acciones sustantivas y relevantes programadas para ser realizadas por cada una de las unidades administrativas del Organismo durante el ejercicio fiscal correspondiente.

❖	PbRM-01d Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión: Establece los parámetros de los indicadores de la MIR-tipo del Pp, a cargo de cada una de las unidades administrativas del Organismo.

❖	PbR-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General: Integra la MIR-tipo aprobada por la autoridad hacendaria.

❖	PbRM-2a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto: Permite calendarizar las metas de actividad contenidas en el formato PbRM-01c.

El contenido de dichos formatos no solo permite a las unidades administrativas que conforman este Organismo estimar y programar las actividades estratégicas que deberán realizar durante todo el año; sino que, además, facilita llevar a cabo los procedimientos de seguimiento y evaluación correspondientes, a cargo de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE).

Dichos procesos se llevan a cabo mediante el uso de los formatos oficiales aprobados dentro de la normatividad técnica emitida por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM). Particularmente, la “Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente”, establece los formatos de seguimiento que deberán emplear los 125 municipios y sus organismos públicos descentralizados, para estos fines.

Al respecto, los formatos de seguimiento programático establecidos por la normatividad técnica son los siguientes:

❖	PbRM-08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégico: Permite monitorear el comportamiento trimestral de los indicadores contenidos en el formato PbRM-01d del Programa Anual.

❖	PbRM-08c Avance Trimestral de metas de actividad por proyecto: Facilita el seguimiento programático de las metas de actividad contenidas en el formato PbRM-01c y PbRM-02a del Programa Anual.

Estos formatos forman parte del Informe Trimestral que rinden los entes fiscalizables municipales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), de conformidad con lo establecido por el artículo 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y por los artículos 2 fracción XI y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Considerando lo anteriormente expuesto y con el objeto de analizar objetivamente el desempeño obtenido por las distintas direcciones y unidades administrativas de OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M., se mite el presente “Informe Trimestral de Seguimiento Programático” aplicable a los resultados obtenidos durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, con relación al Programa Anual del Presupuesto basado en

Resultados Municipal (PbRM) 2026.

METODOLOGÍA

El “Informe Trimestral de Seguimiento Programático (ITSP)”, es un instrumento de monitoreo programático a cargo de la UIPPE, diseñado para valorar el desempeño obtenido en la implementación de metas e indicadores del Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), y con base en ello, identificar fortalezas, puntos críticos y áreas de oportunidad, que permitan mejorar progresivamente la gestión pública.

Para la integración del ITSP, la UIPPE hace uso de la información que proporcionan las direcciones del Organismo, (así como de sus respectivas unidades administrativas), a partir del uso de los formatos de seguimiento programático del PbRM, la cual es procesada mediante los siguientes parámetros de valoración del

desempeño:

|  | Sobrepasado: | 111%> ∞ %. |
| --- | --- | --- |
|  | Adecuado: | 90.00% al 110.99% |
|  | Regular: | 70.00% al 89.99% |
|  | Deficiente: | 50.00% al 69.99% |
|  | Crítico: | 0.00% al 49.99% |

Cada uno de estos parámetros se aplican a los elementos constitutivos del Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM). Cabe señalar que para el ejercicio fiscal 2026, el Programa Anual del PbRM se estructuró a partir de los siguientes elementos:

| Programas presupuestarios | 13 |
| --- | --- |
| Proyectos presupuestarios | 29 |
| Metas | 233 |
| Indicadores | 116 |
| Unidades Administrativas | 43 |

Con base en estos elementos, el ITSP permite llevar a cabo un análisis integral del desempeño alcanzado trimestralmente en la ejecución del Programa Anual del PbRM, por lo que a continuación se presentan los resultados correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, realizado por cada una de las direcciones del Organismo, con base en el siguiente orden: 1) Dirección General, 2) Secretaría Técnica, 3) Contraloría Interna, 4) Dirección Jurídica, 5) Dirección de Administración y Finanzas, 6) Dirección de Construcción y Operación Hidráulica y 7) Dirección de Comercialización

Como parte del análisis programático que se lleva a cabo a través del presente documento, se han establecido las siguientes secciones:

❖	Resultados del Seguimiento Programático:

Este segmento permite identificar la valoración general del desempeño de las Direcciones y unidades administrativas del Organismo. Para ello, dicho segmento se estructura en 3 partes, la primera se integra de la información general del área por programa presupuestario, proyectos presupuestarios, metas, indicadores y unidades administrativas, seguido de la valoración general obtenida resultante de promediar el desempeño de metas e indicadores en conjunto.

La segunda sección integra la valoración de las metas de actividad de los formatos PbRM-08c por cada una de las unidades administrativas de la dirección respectiva y la tercera sección es similar a la anterior, pero en función de los indicadores de los formatos PbRM-08b.

❖	Valoración Estandarizada de Cumplimiento:

Dicha sección permite categorizar el desempeño obtenido por cada una de las unidades administrativas del Organismo y ordenarlas de manera objetiva, con base en los rangos establecidos de estandarización, con la finalidad de eliminar la compensación porcentual que puede existir entre metas e indicadores sobrepasados, así como para eliminar el factor diferenciador respecto al número asimétrico de metas e indicadores por área.

❖	Identificación de Áreas de Oportunidad y Recomendaciones de Mejora:

Con base en la información de la sección anterior, en esta otra sección se establecerán los hallazgos generales enmarcadas en el proceso programático; asimismo, se identificarán las áreas de oportunidad en la gestión de los programas y proyectos presupuestarios y se emitirán recomendaciones de mejora con respecto a metas e indicadores en concreto; todo ello con la finalidad de brindar un puntual seguimiento al desempeño de las diferentes áreas que constituyen el Organismo.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO

| DIRECCIÓN GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 2 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 2 | 87.62% |
| Metas | 9 |  |
| Indicadores | 12 |  |
| Unidades Administrativas | 2 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN % |
| Departamento de Transparencia |  | 1 |  | 3 |  | 90.00 |
| Dirección General |  |  |  | 4 | 1 | 88.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | REGULAR |  |  |  |  | 88.89 |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN % |
| Departamento de Transparencia |  | 4 |  | 6 |  | 84.00 |
| Dirección General |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | REGULAR |  |  |  |  | 86.67 |

| SECRETARÍA TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 4 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 9 | 100.00% |
| Metas | 39 |  |
| Indicadores | 33 |  |
| Unidades Administrativas | 8 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN % |
| Departamento de Control Patrimonial |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Simplificación y Digitalización |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Secretaría Técnica |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Unidad de Archivo |  |  |  | 1 |  | 100.00 |
| Unidad de Cultura del Agua y Enlace con Comunicación |  |  |  | 11 |  | 100.00 |
| Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Unidad de Oficialía de Partes |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Unidad de Vinculación Social |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 100.00 |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN % |
| Departamento de Control Patrimonial |  |  |  | 8 |  | 100.00 |
| Departamento de Simplificación y Digitalización |  |  |  | 8 |  | 100.00 |
| Unidad de Cultura del Agua y Enlace con Comunicación |  |  |  | 12 |  | 100.00 |
| Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) |  |  |  | 10 |  | 100.00 |
| Unidad de Vinculación Social |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 100.00 |

| CONTRALORÍA INTERNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 2 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 4 | 94.55% |
| Metas | 26 |  |
| Indicadores | 10 |  |
| Unidades Administrativas | 4 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Contraloría Interna | 1 |  |  | 2 |  | 80.00 |
| Departamento de Auditoría y Control Interno | 1 |  |  | 7 |  | 92.50 |
| Departamento de Investigación y Combate a la Corrupción |  |  |  | 7 |  | 100.00 |
| Departamento Substanciador y Resolutor |  |  | 1 | 3 |  | 95.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 93.64 |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Contraloría Interna |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Auditoría y Control Interno |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Investigación y Combate a la Corrupción |  | 1 |  | 3 |  | 90.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 96.59 |

| DIRECCIÓN JURÍDICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 1 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 1 | 100.00% |
| Metas | 8 |  |
| Indicadores | 6 |  |
| Unidades Administrativas | 1 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Dirección Jurídica / Departamento de Asuntos Consultivos / Departamento de Asuntos Contenciosos |  |  |  | 7 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 100.00 |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Dirección Jurídica / Departamento de Asuntos Consultivos / Departamento de Asuntos Contenciosos |  |  |  | 8 |  | 100.00% |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 100.00% |

| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 5 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 9 | 90.28% |
| Metas | 61 |  |
| Indicadores | 23 |  |
| Unidades Administrativas | 9 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Coordinación de Finanzas |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Caja General |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Contabilidad |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Control Presupuestal |  |  |  | 1 |  | 100.00 |
| Departamento de Recursos Humanos |  |  | 1 | 13 |  | 98.57 |
| Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones |  |  |  |  | 3 | 40.00 |
| Departamento de Servicios Generales y Control Vehicular | 3 |  |  |  |  | 40.00 |
| Departamento de Sistemas, Telecomunicaciones y Soporte Tecnológico |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Dirección de Administración y Finanzas |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 90.00% |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Departamento de Caja General |  | 1 |  | 1 | 2 | 60.00 |
| Departamento de Recursos Humanos |  |  | 2 | 14 |  | 97.50 |
| Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones | 2 |  |  | 2 |  | 70.00 |
| Departamento de Sistemas, Telecomunicaciones y Soporte Tecnológico |  |  |  | 10 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 90.59 |

| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 2 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 6 | 89.07% |
| Metas | 66 |  |
| Indicadores | 29 |  |
| Unidades Administrativas | 12 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Coordinación de Drenaje y Saneamiento | 1 |  |  | 4 |  | 88.00 |
| Coordinación de Operación Hidráulica |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Agua Potable |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Calidad del Agua |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Costos y Licitaciones |  |  |  |  | 1 | 93.33 |
| Departamento de Drenaje y Alcantarillado | 3 |  | 1 |  | 1 | 60.00 |
| Departamento de Ejecución de Obras y Mantenimiento | 4 |  |  | 4 |  | 77.50 |
| Departamento de Estudios y Proyectos |  |  |  | 8 |  | 92.50 |
| Departamento de Soporte Electromecánico | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 70.00 |
| Dirección de Construcción y Operación Hidráulica |  |  |  | 5 |  | 100.00 |
| Unidad de Macromedición y Telemetría | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 100.00 |
| Unidad de pipas |  | 1 | 2 |  |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | REGULAR |  |  |  |  | 88.47% |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Coordinación de Drenaje y Saneamiento |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Coordinación de Operación Hidráulica |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Calidad del Agua |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Drenaje y Alcantarillado |  |  | 1 | 2 | 1 | 80.00 |
| Departamento de Soporte Electromecánico |  |  | 4 | 5 | 1 | 86.00 |
| Dirección de Construcción y Operación Hidráulica |  | 2 | 2 | 4 |  | 85.00 |
| Unidad de Macromedición y Telemetría |  |  | 2 | 8 |  | 96.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 90.00 |

| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa Anual: |  |  |
| Programas Presupuestarios | 3 | VALORACIÓN GENERAL |
| Proyectos Presupuestarios | 3 | 80.69% |
| Metas | 25 |  |
| Indicadores | 6 |  |
|  | 7 |  |

Resultados Trimestrales de Metas:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Departamento de Atención a Usuarios |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Dictámenes y Factibilidad |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Ejecución Fiscal y Restricciones | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 72.00 |
| Departamento de Inspecciones y Medidores |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Lectura y Facturación |  |  |  |  | 1 | 40.00 |
| Departamento de Padrón y Liquidaciones | 2 |  |  | 3 |  | 76.00 |
| Departamento de Atención a Usuarios |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | ADECUADO |  |  |  |  | 83.16 |

Resultados Trimestrales de Indicadores:

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | VALORACIÓN |
| Departamento de Ejecución Fiscal y Restricciones |  |  | 1 | 3 | 2 | 76.67 |
| Departamento de Padrón y Liquidaciones | 1 | 1 |  | 2 |  | 75.00 |
| DESEMPEÑO A NIVEL DE DIRECCIÓN | REGULAR |  |  |  |  | 76.00 |

VALORACIÓN ESTANDARIZADA DE CUMPLIMIENTO:

La presente sección constituye un ejercicio objetivo de valoración del desempeño trimestral de cada una de las unidades administrativas del Organismo. Para llevar a cabo este ejercicio, se utiliza un modelo básico de estandarización de parámetros de acreditación, con el objetivo de estimar puntualmente los resultados obtenidos, ya que, en algunos casos, las metas o indicadores con sobrecumplimiento (Sobrepasado: 111%> ∞ %), suelen compensar el bajo desempeño de otras metas o indicadores en parámetros críticos (0.00% al 49.99%)1.

Unidades Administrativas en parámetro “Adecuado”

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | PROMEDIO |
| Coordinación de Finanzas |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Coordinación de Operación Hidráulica |  |  |  | 5 |  | 100.00 |
| Departamento de Agua Potable |  |  |  | 4 |  | 100.00 |
| Departamento de Atención a Usuarios |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Calidad del Agua |  |  |  | 5 |  | 100.00 |
| Departamento de Contabilidad |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Departamento de Control Patrimonial |  |  |  | 12 |  | 100.00 |
| Departamento de Control Presupuestal |  |  |  | 1 |  | 100.00 |
| Departamento de Dictámenes y Factibilidad |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Inspecciones y Medidores |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Departamento de Simplificación y Digitalización |  |  |  | 10 |  | 100.00 |
| Departamento de Sistemas, Telecomunicaciones y Soporte Tecnológico |  |  |  | 14 |  | 100.00 |
| Dirección de Administración y Finanzas |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Dirección Jurídica / Departamento de Asuntos Consultivos / Departamento de Asuntos Contenciosos |  |  |  | 16 |  | 100.00 |
| Secretaría Técnica |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Unidad de Archivo |  |  |  | 1 |  | 100.00 |
| Unidad de Cultura del Agua y Enlace con Comunicación |  |  |  | 23 |  | 100.00 |
| Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) |  |  |  | 13 |  | 100.00 |
| Unidad de Oficialía de Partes |  |  |  | 2 |  | 100.00 |
| Unidad de pipas |  |  |  | 3 |  | 100.00 |
| Unidad de Vinculación Social |  |  |  | 7 |  | 100.00 |
| Departamento de Recursos Humanos |  |  | 3 | 27 |  | 98.00 |
| Unidad de Macromedición y Telemetría |  |  | 2 | 14 |  | 97.50 |
| Departamento de Investigación y Combate a la Corrupción |  | 1 |  | 10 |  | 96.36 |
| Departamento Substanciador y Resolutor |  |  | 1 | 3 |  | 95.00 |
| Departamento de Auditoría y Control Interno | 1 |  |  | 10 |  | 94.55 |
| Departamento de Costos y Licitaciones |  |  | 1 | 2 |  | 93.33 |
| Departamento de Estudios y Proyectos |  |  |  | 7 | 1 | 92.50 |
| Contraloría Interna | 1 |  |  | 6 |  | 91.43 |
| Coordinación de Drenaje y Saneamiento |  |  |  | 6 | 1 | 91.43 |
| Dirección General |  |  |  | 6 | 1 | 91.43 |
| Dirección de Construcción y Operación Hidráulica |  | 2 | 2 | 9 |  | 90.77 |

Unidades Administrativas en parámetro “Regular”

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | PROMEDIO |
| Departamento de Transparencia |  | 5 |  | 9 |  | 85.71 |
| Departamento de Caja General |  | 1 |  | 5 | 2 | 80.00 |
| Departamento de Soporte Electromecánico | 3 |  | 4 | 9 | 2 | 78.89 |
| Departamento de Ejecución de Obras y Mantenimiento |  |  |  | 5 | 3 | 77.50 |
| Departamento de Padrón y Liquidaciones | 3 | 1 |  | 5 |  | 75.56 |
| Departamento de Ejecución Fiscal y Restricciones | 1 |  | 2 | 5 | 3 | 74.55 |
| Departamento de Drenaje y Alcantarillado |  |  | 1 | 3 | 3 | 71.43 |

Unidades Administrativas en parámetro “Deficiente”

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | PROMEDIO |
| Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones | 2 |  |  | 2 | 3 | 57.14 |

Unidades Administrativas en parámetro “Crítico

| Unidad Administrativa | Desempeño Trimestral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | R | A | S | PROMEDIO |
| Departamento de Lectura y Facturación |  |  |  |  | 1 | 40.00 |
| Departamento de Servicios Generales y Control Vehicular | 3 |  |  |  |  | 40.00 |

RESUMEN POR DEPENDENCIA Y RESULTADO GENERAL

A continuación, se emiten los resultados generales sobre el desempeño de las metas e indicadores ejecutadas por cada Dependencia programadas en el presente trimestre dentro del Programa Anual 2026.

|  |  | DIRECCIÓN GENERAL | SECRETARÍA TÉCNICA | CONTRALORÍA INTERNA | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA | DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Crítico |  |  | 2 |  | 5 | 3 | 4 |
|  | Deficiente | 5 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Regular |  |  | 1 |  | 3 | 10 | 2 |
|  | Adecuado | 15 | 70 | 29 | 16 | 58 | 72 | 18 |
|  | Sobrepasado | 1 |  |  |  | 5 | 10 | 4 |
|  |  | REGULAR | ADECUADO | ADECUADO | ADECUADO | ADECUADO | REGULAR | REGULAR |

| Crítico | Deficiente | Regular | Adecuado | Sobrepasado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10 | 16 | 278 | 20 |
| 91.83% ADECUADO |  |  |  |  |